[Date]

MSPR Bloc 3

Cahier de Cadrage Technique

| Formation | EPSI — Chef de Projet Expert en IA |
| --- | --- |
| Certification | RNCP36582 |
| Équipe | Arthur Méry, Martin Dié, Imed Eddine Zeroual |
| Date | Avril 2026 |
| Version | 1.2 — Ajouts : Benchmark RTE J-1, SLA mensuel, Coûts cloud, RACI maintenabilité, RGPD |

Prédiction de la consommation électrique pour EDF

Préparation de la maintenabilité et du déploiement de la solution I.A.

# 1. Introduction

Ce document est le cahier de cadrage technique du projet MSPR Bloc 3, version enrichie (v1.1). Il a pour but de poser les bases du projet avant de commencer à coder et à produire les livrables. L'idée est que tout le monde dans l'équipe ait une vision claire de ce qu'on doit faire, avec quelles technologies, et comment on s'organise.

Le projet porte sur la prédiction de la consommation électrique journalière en France pour le compte d'EDF. On va utiliser les données publiques du site RTE éCO2mix pour entraîner des modèles de machine learning, puis on va déployer la meilleure solution dans un conteneur Docker avec une API. Le Bloc 3 couvre tout ce qui touche à la maintenabilité et au déploiement de cette solution IA.

Cette version 1.2 enrichit le document v1.1 avec : un benchmark minimal basé sur la prévision RTE J-1 (section 4.3), un SLA de disponibilité mensuel chiffré (section 6.1), une matrice RACI de maintenabilité (section 6.5.2), une estimation des coûts cloud (section 5.2.1) et un registre des traitements RGPD (section 6.7.4).

# 2. Contexte du projet

## 2.1 EDF et la transition énergétique

EDF est le principal producteur et fournisseur d'électricité en France. L'entreprise gère un parc de 58 réacteurs nucléaires répartis sur 19 sites, et investit de plus en plus dans les énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire et l'hydraulique. L'objectif d'EDF est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui passe notamment par une meilleure gestion du réseau électrique.

Un des enjeux majeurs pour EDF, c'est de maintenir l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Si on produit trop, on gaspille. Si on ne produit pas assez, on risque des coupures ou on doit acheter de l'électricité à l'étranger, souvent produite à partir de centrales thermiques qui émettent du CO2.

## 2.2 Pourquoi la prédiction de consommation ?

Aujourd'hui, le réseau électrique français est en pleine modernisation avec le déploiement des compteurs intelligents (Linky) et l'émergence des smart grids. Ces compteurs permettent de mesurer la consommation en temps réel, ce qui est très utile pour le suivi. Mais ils ne prédisent pas la consommation future.

Or, pour bien gérer le réseau, il faut anticiper. Si on sait à l'avance que la consommation va augmenter demain (par exemple à cause d'une vague de froid), on peut démarrer des centrales supplémentaires ou prévoir des imports. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle : en analysant les données historiques de consommation, de production et de météo, on peut entraîner des modèles capables de prédire la consommation des jours suivants.

## 2.3 Ce qu'on doit faire dans le Bloc 3

Le Bloc 3 de la MSPR s'intitule « Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution I.A. ». Concrètement, on ne doit pas juste entraîner des modèles de machine learning : on doit aussi montrer qu'on sait les déployer proprement dans un environnement de production, les surveiller, les maintenir dans le temps, et accompagner les utilisateurs dans l'adoption de cette solution.

Les compétences évaluées portent sur six axes : définir un processus de maintenabilité, gérer la documentation technique, réaliser un test de déploiement par simulation, apporter une expertise technique à l'équipe, proposer une stratégie d'accompagnement au changement, et assurer la bonne utilisation de l'IA.

# 3. Les données

## 3.1 D'où viennent les données ?

On utilise les données du site RTE éCO2mix, qui est le portail de données ouvertes de RTE (Réseau de Transport d'Électricité). Ce site fournit en accès libre les données de consommation et de production électrique de la France métropolitaine. On dispose de deux fichiers annuels pour 2023 et 2024, qui contiennent les données définitives validées par RTE.

Les fichiers sont au format TSV (tabulations comme séparateur) avec une extension .xls. Chaque fichier contient environ 17 500 lignes avec des mesures toutes les 30 minutes.

## 3.2 Qu'est-ce qu'on trouve dans ces fichiers ?

| Variable | Description | Unité | Rôle dans le modèle |
| --- | --- | --- | --- |
| Consommation | Consommation électrique mesurée | MW | Variable cible (ce qu'on veut prédire) |
| Prévision J-1 | Prévision faite par RTE la veille | MW | Feature + sert de benchmark |
| Nucléaire | Production des centrales nucléaires | MW | Feature |
| Éolien | Production éolienne (terrestre + offshore) | MW | Feature |
| Solaire | Production solaire | MW | Feature |
| Hydraulique | Production hydraulique totale | MW | Feature |
| Gaz | Production gaz (TAC, CCG, cogénération) | MW | Feature |
| Taux de CO2 | Intensité carbone de la production | g/kWh | Feature |
| Date / Heures | Horodatage de chaque mesure | — | Pour le feature engineering |

## 3.3 Comment on prépare les données ?

### Nettoyage

La première étape, c'est de nettoyer les données brutes. On va supprimer les lignes au pas de 15 minutes qui sont incomplètes, traiter les valeurs manquantes, et vérifier qu'il n'y ai pas d'anomalies évidentes.

### Agrégation journalière

Puisqu'on veut prédire la consommation journalière, on va agréger les données demi-horaires en moyennes par jour. On calculera aussi la consommation max et min de chaque journée.

### Feature engineering

On va créer des variables supplémentaires : jour de la semaine, mois, saison, jour férié / week-end, variables retardées (lag J-1, J-7), encodage sinus/cosinus pour les variables cycliques.

### Découpage train / validation / test

Données d'entraînement : janvier 2023 → juin 2024. Validation : juillet → septembre 2024. Test final : octobre → décembre 2024.

# 4. Choix techniques

## 4.1 Les technologies utilisées

| Composant | Technologie | Pourquoi ce choix |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.11+ | Standard en ML, large communauté, beaucoup de librairies |
| ML / Data | scikit-learn, pandas, numpy | Librairies de référence, bien documentées |
| Réseaux de neurones | scikit-learn (MLPRegressor) | Suffisant pour notre cas, pas besoin de TensorFlow |
| API REST | FastAPI + Uvicorn | Rapide, doc auto Swagger, facile à déployer |
| Conteneurisation | Docker | Standard de l'industrie, isole l'environnement |
| CI/CD | GitHub Actions | Gratuit, intégré à GitHub, configuration en YAML |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Open source, très utilisé en production |
| Cloud (optionnel) | AWS EC2 ou Azure | Pour héberger la solution en conditions réelles |

## 4.2 Les modèles de prédiction

Le sujet nous demande d'implémenter quatre algorithmes de machine learning : l'arbre de décision (interprétable mais sensible au surapprentissage), la forêt aléatoire (plus robuste, meilleur candidat pour la production), le KNN (simple et intuitif, moins adapté à de grands volumes), et le réseau de neurones RBF (plus complexe, capte les non-linéarités).

## 4.3 Comment on évalue les modèles ?

Quatre métriques : R² ≥ 0.85, RMSE < 5 000 MW, MAPE < 5%, temps d'entraînement mesuré. En production, le monitoring utilise le R² et le MAPE sur fenêtre glissante de 7 jours (voir section 6.2.1 et 6.3).

Benchmark minimal : la prévision RTE J-1

La prévision de consommation réalisée par RTE la veille (colonne "Prévision J-1" dans les données éCO2mix) constitue notre benchmark minimal. Un modèle de machine learning est considéré comme pertinent uniquement s'il surpasse cette prévision simple sur au moins deux métriques : MAPE inférieur d'au moins 10% et R² supérieur d'au moins 0.05 par rapport au benchmark RTE J-1.

Si aucun de nos quatre modèles ne bat le benchmark sur ces deux critères, la solution recommandée sera d'utiliser directement la prévision RTE J-1 comme baseline documentée, en attendant des données supplémentaires ou un feature engineering amélioré. Ce cas de figure sera documenté et présenté au jury comme une décision rationnelle et transparente, démontrant la rigueur de notre démarche d'évaluation.

# 5. Architecture de déploiement

## 5.1 Le flux général

Données RTE éCO2mix → prétraitement → entraînement du modèle → sérialisation (.joblib) → conteneur Docker avec API FastAPI → utilisateurs (requêtes HTTP, réponses JSON). Le tout supervisé par Prometheus + Grafana.

## 5.2 Les trois environnements

Développement (dev) : machines personnelles + Jupyter. Staging (test) : Docker Compose en local simulant la production. Production (prod) : serveur cloud AWS/Azure — documenté pour la soutenance même si non déployé effectivement.

## 5.3 Le conteneur Docker

Image de base python:3.11-slim. Endpoints exposés : POST /predict (prédiction) et GET /health (healthcheck). Port 8000. Docker Compose orchestre l'API, Prometheus et Grafana.

## 5.4 Le pipeline CI/CD

GitHub Actions déclenché à chaque push sur main : (1) lint flake8 + tests pytest, (2) build image Docker taggée avec le hash de commit, (3) push vers GitHub Container Registry, (4) déploiement automatique en staging.

# 6. Processus de maintenabilité

## 6.1 Les objectifs

Quatre objectifs : R² > 0.85 en continu, garantir une disponibilité de l'API supérieure à 99% sur une base mensuelle (objectif SLA : 99% de disponibilité, soit maximum 7,2 heures d'indisponibilité par mois, calculé sur la base de la disponibilité des endpoints /health et /predict), détection rapide des dérives, traçabilité complète des versions.

## 6.2 La surveillance en production

Suivi en temps réel via Prometheus : métriques modèle (R², RMSE, MAPE) et métriques techniques (latence, taux d'erreur, CPU). Dashboard Grafana. Logs structurés JSON pour chaque requête.

notification PagerDuty et une astreinte.

## 6.3 Déclencheurs de ré-entraînement (version chiffrée)

| Déclencheur | Condition | Action |
| --- | --- | --- |
| Planifié (trimestriel) | Tous les 3 mois | Ré-entraînement avec les 12 derniers mois de données |
| Data drift (PSI) | PSI ≥ 0,2 (alerte rouge) | Évaluation rapide puis ré-entraînement si confirmé |
| Model drift (MAPE) | MAPE 7j ≥ 8% (alerte rouge) | Diagnostic, ré-entraînement, validation, redéploiement |
| Changement réseau | Nouvelle centrale, modification périmètre | Ré-entraînement immédiat + validation renforcée |
| Saison | Mars et octobre (changements d'heure) | Ré-entraînement avant les changements climatiques |

Validation avant déploiement d'un nouveau modèle : test sur les 30 derniers jours historiques (jeu de validation glissant), R² ≥ 0.85 requis. Si le nouveau modèle ne satisfait pas ce critère, il est rejeté et le modèle en production est conservé.

## 6.4 Plan d'action pour l'accompagnement

| Phase | Action | Délai | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation | Présentation du projet, des objectifs et des bénéfices attendus à toutes les équipes concernées | J-30 avant déploiement | Imed / Chef de projet |
| Formation | Sessions de formation sur l'utilisation de l'API, l'interprétation des prédictions et les alertes de dérive | J-14 avant déploiement | Arthur / Martin |
| Support | Mise à disposition du kit de bonne utilisation, FAQ, canal de support dédié (Teams/Slack) | Dès le déploiement | Imed |
| Feedback | Collecte des retours via formulaire mensuel et tableau A3, ajustement de la solution | J+30, puis mensuel | Imed / Équipe complète |

## 6.5 Kit de bonne utilisation de l'IA

Ce kit est destiné aux utilisateurs finaux (analystes EDF, opérateurs réseau) et vise à cadrer l'usage de la solution pour maximiser sa valeur tout en minimisant les risques.

### 6.5.1 Ce que l'utilisateur doit faire ✅

- Vérifier le format des données d'entrée avant chaque requête (dates, unités, valeurs dans les plages attendues).

- Comparer la prédiction avec la prévision RTE J-1 (benchmark) — un écart > 10% doit alerter.

- Remonter toute anomalie ou résultat suspect via le formulaire de feedback ou le canal Teams dédié.

- Utiliser la prédiction comme aide à la décision, en la combinant avec son expertise métier et les autres indicateurs disponibles.

- Consulter le dashboard Grafana pour vérifier l'état de santé du service avant utilisation critique.

### 6.5.2 Ce que l'utilisateur ne doit pas faire ❌

- Ne pas utiliser la prédiction pour des décisions automatisées sans supervision humaine.

- Ne pas ignorer les alertes de dérive affichées dans le dashboard — une alerte orange doit être signalée à l'équipe technique dans les 24h.

- Ne pas modifier les paramètres du modèle en production ou tenter d'accéder directement aux fichiers du conteneur.

- Ne pas injecter de données brutes non prétraitées dans l'API — utiliser uniquement les données agrégées journalières au format spécifié.

- Ne pas partager les credentials d'accès à l'API en dehors des utilisateurs autorisés.

### 6.5.3 Conformité RGPD et registre des traitements

Bien que les données RTE éCO2mix soient des données publiques et ne contiennent aucune donnée personnelle (pas d'identification d'abonnés, pas de données de compteurs individuels), l'équipe tiendra à jour un registre des traitements simplifié, conformément à l'article 30 du RGPD. Ce registre constitue une bonne pratique et démontre la maturité de l'équipe sur les enjeux réglementaires.

| Champ du registre | Contenu |
| --- | --- |
| Finalité du traitement | Prédiction de la consommation électrique agrégée au niveau national — usage interne EDF |
| Nature des données traitées | Données publiques RTE éCO2mix, agrégées au niveau national (pas de données individuelles ni personnelles) |
| Destinataires des données | Équipe projet EDF, opérateurs réseau habilités — aucun transfert hors UE prévu |
| Durée de conservation | Modèles sérialisés et logs API : 12 mois glissants. Données brutes RTE : 24 mois (aligné sur les 2 années d'entraînement) |
| Base légale | Intérêt légitime d'EDF dans le cadre de la gestion du réseau électrique (art. 6.1.f RGPD) |
| Mesures de sécurité | API derrière reverse proxy, rate limiting, secrets via variables d'environnement, logs sans données sensibles |

Ce registre sera annexé au livrable 2 (documentation technique & runbook) et mis à jour à chaque évolution significative du traitement (nouvelle source de données, nouveau destinataire, changement de durée de conservation).

### 6.5.4 Outil Lean associé : fiche A3 d'amélioration continue

La fiche A3 est un outil Lean Management qui permet de structurer la résolution de problèmes d'usage et d'améliorer le service en continu. Elle est remplie par les utilisateurs ou l'équipe en cas de problème récurrent.

| Problème constaté | Cause probable | Action correctrice | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction trop haute le week-end (MAPE > 10%) | Sous-représentation des week-ends dans les données d'entraînement + effets vacances non capturés | Ajouter variable binaire 'jour_ferie_ou_vacances', ré-entraîner, valider sur jeu de test week-ends spécifiques | Arthur Méry | En cours |
| Prédiction sous-estimée en janvier (vague de froid) | Données météo absentes dans les features actuelles | Intégrer la température moyenne journalière comme feature supplémentaire | Arthur Méry | À faire |
| Utilisateur ignore les alertes de dérive | Alertes trop fréquentes (fatigue d'alerte) ou mal comprises | Revoir les seuils d'alerte, améliorer le wording, former les utilisateurs | Imed / Martin | À faire |

La fiche A3 est mise à jour en réunion mensuelle de suivi. Chaque ticket ouvert doit être traité en moins de 5 jours ouvrés. Les corrections validées alimentent les cycles de ré-entraînement et la mise à jour de la documentation.

# 7. Plan de tests de déploiement

## 7.1 L'environnement de simulation

Simulation en local avec Docker Compose. Paramètres testés : nombre d'utilisateurs simultanés (1 à 100), fréquence des requêtes (1 à 50 par seconde), fréquence de rafraîchissement du modèle (horaire, 6h, quotidien). Données utilisées : jeu de test RTE éCO2mix (octobre–décembre 2024).

## 7.2 Scénarios de test et critères de succès

| Scénario | Condition | Critère de succès | Seuil d'échec |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominal | 10 users, 1 req/s, 30 min | R² ≥ 0.85, latence < 500ms, 0 erreur | Erreur HTTP ou latence > 1s |
| Montée en charge | 0 → 100 users, 50 req/s progressive | CPU < 80%, p99 < 2s, taux erreur < 1% | CPU > 90% ou taux erreur > 5% |
| Mise à jour modèle | Rolling update sans downtime | 0 requête perdue, version détectée | Downtime > 0s ou erreurs pendant update |
| Panne conteneur | docker stop brutal + relance auto | Redémarrage < 30s, /health = 200 | Pas de redémarrage ou > 60s |
| Rollback | Rollback vers version précédente | Rollback < 5min, métriques stables | Rollback > 10min ou métriques dégradées |

Les résultats de chaque scénario sont documentés dans le livrable 1 (dossier de déploiement & maintenabilité) avec analyse des limites, risques identifiés et préconisations pour une vraie mise en production.

## 7.3 Les outils de test

- Locust : tests de charge (simulation utilisateurs concurrents)

- pytest + httpx : tests fonctionnels et d'intégration de l'API

- docker stats : monitoring ressources pendant les tests

- Prometheus scraping + export CSV : collecte des métriques de test

# 8. Organisation de l'équipe

## 8.1 Répartition des rôles

| Membre | Rôle | Ce qu'il fait |
| --- | --- | --- |
| Arthur Méry | Développeur ML & DevOps | Nettoyage des données, implémentation des 4 modèles, création du Dockerfile et de l'API, pipeline CI/CD, documentation technique et runbook |
| Martin Dié | Architecte & Maintenabilité | Schéma d'architecture, processus de maintenabilité, simulation de déploiement, matrice RACI, note d'expertise technique |
| Imed Eddine Zeroual | Changement & Communication | Analyse d'impact, stratégie d'accompagnement au changement, kit de bonne utilisation de l'IA, préparation du support de soutenance |

## 8.2 Planning sur 3 semaines

| Semaine | Arthur Méry | Martin Dié | Imed Eddine Zeroual |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem. 1 — Fondations | Nettoyage données RTE, premiers modèles (arbre de décision + KNN) | Schéma d'architecture, rédaction du processus de maintenabilité | Recherche contexte EDF, analyse d'impact |
| Sem. 2 — Construction | Forêt aléatoire + réseau de neurones, Dockerfile + API + CI/CD | Simulation de déploiement, matrice RACI | Stratégie de changement, kit d'utilisation de l'IA |
| Sem. 3 — Finalisation | Doc technique + runbook, relecture croisée | Note d'expertise, rapport de simulation | Support de soutenance, répétition collective |

## 8.3 Points de synchronisation

Daily standup de 15 minutes chaque jour. Démo + mise à jour Trello à la fin de chaque semaine. Relecture croisée des livrables en semaine 3.

# 9. Récapitulatif des livrables

| Livrable | Contenu | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Dossier de déploiement & maintenabilité | Architecture, processus de maintenabilité, simulation virtuelle et résultats | Martin Dié (avec Arthur) |
| 2. Documentation technique & runbook | Description des modèles, scripts, pipeline CI/CD, procédures d'exploitation, note d'expertise | Arthur Méry (avec Martin) |
| 3. Plan d'accompagnement au changement | Analyse d'impact, stratégie, kit de bonne utilisation, outils Lean | Imed Eddine Zeroual |
| 4. Soutenance orale | Support couvrant toutes les compétences Bloc 3 (20 min + 30 min Q&A) | Imed Eddine Zeroual (préparation collective) |

Correspondance compétences Bloc 3 / livrables :

| Compétence évaluée | Où on la traite |
| --- | --- |
| Définir un processus de maintenabilité | Livrable 1 — processus de maintenabilité |
| Gérer la documentation technique | Livrable 2 — doc technique + runbook |
| Réaliser un test de déploiement par simulation | Livrable 1 — simulation virtuelle |
| Apporter une expertise technique | Livrable 2 — note d'expertise (section 8.1.2) |
| Proposer une stratégie d'accompagnement au changement | Livrable 3 — stratégie + plan d'action (section 6.6) |
| Assurer la bonne utilisation de l'IA | Livrable 3 — kit de bonne utilisation (section 6.7) |

# 10. Risques identifiés

| Risque | Probabilité | Impact | Comment on gère |
| --- | --- | --- | --- |
| On n'a que 2 ans de données, ça pourrait ne pas suffire | Moyenne | Élevé | On enrichit avec du feature engineering et éventuellement des données météo |
| Les modèles n'atteignent pas les seuils visés | Moyenne | Élevé | On optimise les hyperparamètres et on teste différentes combinaisons de features |
| Problèmes avec Docker ou le déploiement | Faible | Moyen | On teste petit à petit, on garde un Dockerfile simple et bien documenté |
| Retard sur le planning | Moyenne | Moyen | On priorise les tâches critiques et on fait le point chaque jour |
| Pas d'accès à un vrai serveur cloud | Moyenne | Faible | On fait la démo en local avec Docker Compose, c'est suffisant pour la soutenance |
| Les livrables ne sont pas cohérents entre eux | Faible | Moyen | Relecture croisée en semaine 3 |

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| R² | Coefficient de détermination. Mesure la qualité du modèle (1 = parfait, 0 = aussi bon que la moyenne) |
| RMSE | Root Mean Square Error. Erreur quadratique moyenne, exprimée dans la même unité que la cible (MW) |
| MAPE | Mean Absolute Percentage Error. Erreur relative moyenne en pourcentage |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment. Automatisation du build, des tests et du déploiement |
| Data drift | Quand les données d'entrée changent de distribution par rapport à celles d'entraînement |
| Model drift | Quand les performances du modèle se dégradent progressivement en production |
| PSI | Population Stability Index. Mesure la stabilité de la distribution des données entre deux périodes |
| RBF | Radial Basis Function. Type de réseau de neurones avec des fonctions à base radiale |
| KNN | K-Nearest Neighbors. Algorithme de prédiction basé sur les k voisins les plus proches |
| Rollback | Retour à une version précédente stable quand la nouvelle pose problème |
| API REST | Interface de programmation basée sur HTTP permettant d'interroger un service à distance |
| Docker | Outil de conteneurisation qui empaquette une application avec tout son environnement |
| NPS | Net Promoter Score. Indicateur de satisfaction des utilisateurs (de -100 à +100) |
| A3 | Outil Lean de résolution de problèmes sur une feuille A3 (problème, causes, actions, suivi) |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données. Réglementation européenne sur la vie privée |